| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» ________________ Тулеубаев К.К. «____» _____________ 201__ г. | Генеральный директор ТОО «Арай-Холдинг» _____________ Соложенков В.И. «____»_______2013 г. |

Программа (план) мероприятий по охране окружающей среды

Центра медицинских услуг в г.Лисаковске Костанайской области

ТОО «Арай-Холдинг» на период строительства 2014 – 2016 г.г.

| №№ п.п | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансирования | Срок выполнения | План финансирования (тыс.тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2014 | 2015 | 2016 |  | Экологический | Экономический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов ЗВ от передвижных источников. Проверка отработанных газов автотранспорта на токсичность | 7ед | 7,350 | собственные средства | январь 2014 | декабрь 2016 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов ЗВ от передвижных источников | Снижение выбросов ЗВ до нормативных при работе автотранспорта | Отсутствие штрафа 92,6 тыс. тенге |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды. Установка водомерных счетчиков согласно проекту строительства | 1ед | 6,41 | собственные средства | декабрь 2016 | декабрь 2016 | 0 | 0 | 6,4 | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды. | Учет водопотребления | Отсутствие штрафа 129,64 тыс. тенге |
| 2.2. | Своевременная откачка септика хозбытовых стоков, вывоз сточных вод в места, согласованные с государственными органами. | 201,705 м3/период строительства | 23,0 | собственные средства | январь 2014 | декабрь 2016 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | Предотвращение несанкционированного самовольного сброса хоз. бытовых вод на рельеф местности. | Ликвидация возможности розлива и загрязнения окружающей среды | Отсутствие штрафа 185,2 тыс. тенге |
|  | Итого |  | 29,41 |  |  |  | 7,67 | 7,67 | 7,67 |  |  | 314,84 |
| 3. Охрана ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИБРЕЖНЫЕ И ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ |
| Строительство не оказывает воздействия на прибрежные и водные экосистемы |
| 4. Охрана земельных ресурсов |
| 4.1. | Установка ограждения площадки строительства | 335 м. | 871,0 | собственные средства | январь 2014 | январь 2014 | 871,0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения прилегающей территории мусором | Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения прилегающей территории мусором | Отсутствие штрафа 277,8 тыс. тенге |
| 4.2. | Упорядоченное складирование строительных материалов на площадке строительства | 100% стройматериалов | 0 | собственные средства | январь 2014 | декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения земель строительными материалами | Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения земель строительными материалами | Отсутствие штрафа 277,8 тыс. тенге |
| 4.3. | Установка септика для сбора хоз-бытовых стоков | 1ед | 70,0 | собственные средства | январь 2014 | январь 2014 | 70,0 | 0 | 0 | предотвращение загрязнения земель хоз-бытовыми стоками | предотвращение загрязнения земель хоз-бытовыми стоками | Отсутствие штрафа 277,8 тыс. тенге |
| 4.4. | Предотвращение разлива нефтепродуктов на не асфальтированную территорию, установка поддонов при отстое техники | 2ед | 20,0 | собственные средства | январь 2014 | декабрь 2016 | 20 | 0 | 0 | предотвращение загрязнения земель | предотвращение загрязнения земель 1 м2 (0,1 т) | Отсутствие штрафа 277,8 тыс. тенге |
| 4.5. | Очистка и уборка территории по окончании строительства | 5658,08 м2 | 0 | собственные средства | октябрь 2016 | декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация последствий загрязнения территории | Ликвидация последствий загрязнения территории | Отсутствие штрафа 370,4 тыс. тенге |
|  | Итого |  | 961,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1481,6 |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |
| Строительство не оказывает воздействия на недра |
| 6. Охрана флоры и фауны |
| 6.1. | Озеленение территории строительства | 3093,08м2 | 5666,78 | собственные средства | январь 2014 | сентябрь 2016 | 2000 | 2000 | 1666,7 | Озеленение территории | Озеленение 3093,08 м2 | Отсутствие штрафа 92,6 тыс. тенге |
| 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |
| 7.1. | Организация системы раздельного сбора отходов путем установки контейнеров для отходов | 4 контейнера | 90,0 | собственные средства | январь 2014 | март 2014 | 90 | 0 | 0 | Выполнение требований обращения с отходами | соответствие законодательству | Отсутствие штрафа 185,2 тыс. тенге |
| 7.2. | Сбор, учет и своевременная сдача отходов на использование, утилизацию, обезвреживание по фактическим объемам | 27,4 т/период строительства (97,52 м3) | 156,0 | собственные средства | январь 2014 | декабрь 2016 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | Выполнение требований обращения с отходами | соответствие законодательству | Отсутствие штрафа 185,2 тыс. тенге |
|  | Итого |  | 246,0 |  |  |  | 172,0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 370,4 |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |
| Строительство не оказывает радиационного, биологического и химического воздействия |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий – нет |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки – нет |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда- нет |
|  | Всего |  | 6910,46 |  |  |  | 3113,12 | 2062,12 | 1735,22 |  |  | 2352,04 |